Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы

«Благоустройство населенных пунктов в Иннокентьевском сельском поселении на 2024-2028 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок реализации | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) | | | | | |  |
| Текущий год (N\*) | Период реализации Программы | | | | Всего (прирост)\*\* | |
| N+1 | N+2 | N+3 | N+4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| Муниципальная программа | | | | | | | | | | | |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  | 2024 г. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | |
|  | Финансирование | Администрация СП | 31.12.2024 | (тыс. руб.) | 1 045,038 |  |  |  |  |  | |

\* N – год составления программы;

\*\* - для абсолютных показателей (индикаторов) указывается сумма значений за период реализации программы;

- для относительных показателей (индикаторов) указывается разница между значениями показателей (индикаторов) за последний год реализации программы и текущий год;

- для показателей (индикаторов), не характеризующихся динамикой за период реализации программы, указывается значение показателя (индикатора) за последний год реализации программы

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета сельского поселения, в том числе за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов, средств бюджета поселения и организаций на реализацию муниципальной программы

«Благоустройство населенных пунктов в Иннокентьевском сельском поселении на 2024-2028 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Источник финансирования | Оценка расходов по годам (тыс. рублей) | | | | |
| N\* | N\*+1 | N\*+2 | N\*+3 | N\*+4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа | Всего | 1 045,038 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 364,760 |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 680,278 |  |  |  |  |
| Организации |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Эксплуатация и модернизация спортивных детских площадок, территориальных зон отдыха в рамках муниципальной программы | Всего | 35,150 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 35,150 |  |  |  |  |
| Организации |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Формовочная обрезка и валка деревьев по населённым пунктам расположенным на территории сельского поселения | Всего | 0,000 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Организации |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Озеленение населенных пунктов в Иннокентьевском СП в рамках муниципальной программы | Всего | 0,000 |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |
|  | Организации |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Уборка территории на детских, спортивных площадках и зонах отдыха | Всего | 80,730 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 80,730 |  |  |  |  |
| Организации |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Благоустройство и модернизация территорий детских и спортивных площадок в рамках муниципальной программы | Всего | 155,398 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 155,398 |  |  |  |  |
| Организации |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Мероприятия по реализации ТОС «Северянка» в рамках муниципальной программы | Всего | 631,760 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 364,760 |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 267,000 |  |  |  |  |
| Организации |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Организация и содержание мест захоронений в рамках муниципальной программы | Всего | 6,000 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 6,000 |  |  |  |  |
| Организации |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Прочее благоустройство территории СП в рамках муниципальной программы | Всего | 136,000 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 136,000 |  |  |  |  |
| Организации |  |  |  |  |  |

СВЕДЕНИЯ

О достижении значений индикаторов (показателей) за 2024 год основных мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство населенных пунктов в Иннокентьевском сельском поселении на 2024-2028 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель | Срок реализации | | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) | | Обоснования отклонения значения индикатора (показателя) |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| 1. | Основное мероприятие | | | | | | | |
| 1.1. | Эксплуатация и модернизация спортивных детских площадок, территориальных зон отдыха в рамках муниципальной программы | Администрация СП | 01.01.2024 | 31.12.2024 | тыс. рублей | 35,150 | 35,150 |  |
| 1.2. | Формовочная обрезка и валка деревьев по населённым пунктам расположенным на территории сельского поселения | -//- | 01.01.2024 | 31.12.2024 | -//- | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.3. | Озеленение населенных пунктов в Иннокентьевском СП в рамках муниципальной программы | -//- | 01.01.2024 | 31.12.2024 | -//- | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.4. | Уборка территории на детских, спортивных площадках и зонах отдыха | -//- | 01.01.2024 | 31.12.2024 | -//- | 80,730 | 80,730 |  |
| 1.5. | Благоустройство и модернизация территорий детских и спортивных площадок в рамках муниципальной программы | -//- | 01.01.2024 | 31.12.2024 | -//- | 155,398 | 155,398 |  |
| 1.6. | Мероприятия по реализации ТОС «Северянка» в рамках муниципальной программы | -//- | 01.01.2024 | 31.12.2024 | -//- | 631,760 | 631,760 |  |
| 1.7. | Организация и содержание мест захоронений в рамках муниципальной программы | -//- | 01.01.2024 | 31.12.2024 | -//- | 6,000 | 6,000 |  |
| 1.8. | Прочее благоустройство территории СП в рамках муниципальной программы | -//- | 01.01.2024 | 31.12.2024 | -//- | 136,000 | 136,000 |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета сельского поселения, в том числе за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов, средств бюджета поселения и организаций за 2024 год на реализацию муниципальной программы

«Благоустройство населенных пунктов в Иннокентьевском сельском поселении на 2024-2028 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | Процент исполнения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа | Всего | 1 045,038 | 1 045,038 | 100 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет | 364,760 | 364,760 | 100 |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 680,278 | 680,278 | 100 |
| Организации |  |  |  |
| 1.1. | Эксплуатация и модернизация спортивных детских площадок, территориальных зон отдыха в рамках муниципальной программы | Всего | 35,150 | 35,150 | 100 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 35,150 | 35,150 | 100 |
| Организации |  |  |  |
| 1.2. | Уборка территории на детских, спортивных площадках и зонах отдыха | Всего | 80,730 | 80,730 | 100 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 80,730 | 80,730 | 100 |
| Организации |  |  |  |
| 1.3. | Благоустройство и модернизация территорий детских и спортивных площадок в рамках муниципальной программы | Всего | 155,398 | 155,398 | 100 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 155,398 | 155,398 | 100 |
| Организации |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятия по реализации ТОС «Северянка» в рамках муниципальной программы | Всего | 631,760 | 631,760 | 100 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет | 364,760 | 364,760 | 100 |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 267,000 | 267,000 | 100 |
| Организации |  |  |  |
| 1.5. | Организация и содержание мест захоронений в рамках муниципальной программы | Всего | 6,000 | 6,000 | 100 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 6,000 | 6,000 | 100 |
| Организации |  |  |  |
| 1.6. | Прочее благоустройство территории СП в рамках муниципальной программы | Всего | 136,000 | 136,000 | 100 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 136,000 | 136,000 | 100 |
| Организации |  |  |  |

Глава Иннокентьевского

сельского поселения И.А. Моисеенко

Главный бухгалтер

администрации Т.А. Матвиенко

28 февраля 2025 года